Phần 1 - Thiết kế:

- Epic: Theo dõi chuyến xe ghép RikkeiGo

- Feature 1: Theo dõi hành trình

US1: Là khách hàng, tôi muốn xem vị trí hiện tại của xe để biết xe đang ở đâu.

US2: Là khách hàng, tôi muốn xem danh sách điểm đón trước mình để biết xe đang đón ai.

- Feature 2: Thông tin lượt đón và hỗ trợ

US3: Là khách hàng, tôi muốn xem thời gian dự kiến xe đón mình để chủ động chờ xe.

US4: Là khách hàng, tôi muốn xem hướng dẫn xử lý sự cố để biết cách liên hệ hỗ trợ khi cần.

Phần 2 - Sắp xếp:

Thứ tự ưu tiên: US3 → US1 → US2 → US4.

US3: Biết thời gian đón, giúp khách chủ động chờ xe.

US1: Biết vị trí xe theo thời gian thực.

US2: Minh bạch thứ tự các điểm đón.

US4: Hỗ trợ khách xử lý khi có sự cố.

Story cần chi tiết nhất: US3, vì cần làm rõ cách tính ETA, tần suất cập nhật, sai số cho phép và trường hợp mất dữ liệu vị trí. Theo D.E.E.P., Product Backlog cần được Detailed appropriately (chi tiết phù hợp): Story ưu tiên cao cần rõ hơn Story ưu tiên thấp

Phần 3 - Xử lý tình huống:

1. Burndown Chart đi ngang 3 ngày

Người xử lý: Scrum Master phối hợp Developers.

Dấu hiệu: Đường thực tế không giảm trong 3 ngày, trong khi thời gian Sprint vẫn trôi.

Cách xử lý: Kiểm tra tiến độ và nguyên nhân phụ thuộc dữ liệu bản đồ; chủ động liên hệ đối tác, tìm phương án dữ liệu thay thế và trao đổi với Product Owner để điều chỉnh phạm vi nếu cần.

2. Đức muốn đưa nguyên Epic vào Sprint Backlog

Người xử lý: Scrum Master tư vấn; Developers quyết định lượng công việc nhận vào Sprint cùng Product Owner.

Cách xử lý: Không đưa nguyên Epic vào Sprint. Phân rã thành User Story đủ nhỏ, làm rõ tiêu chí nghiệm thu, ưu tiên và chọn lượng công việc phù hợp với năng lực Sprint.